**Laporan PKL Kemendikbud UNESCO Minggu Ke-2**

**Kegiatan** :

1. Minggu kedua mengikuti kegiatan rutin harian instansi(rapat, dll)
2. Mendesain ulang UseCase Diagram
3. Mulai mendesain model Sistem Informasi Arsip Surat
4. Melakukan pembagian spesifik pekerjaan backend
5. Mulai membuat Frontend Sistem Informasi

**Timeline Kegiatan PKL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Minggu Ke- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(3hari) |
| 1. | Analisis Masalah |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Desain Sistem |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Perancangan(coding) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testing |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |

**Timeline Kegiatan Minggu ke-2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Hari Ke- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Analisis Masalah | √ | √ |  |  |  |
| 2. | Pembaharuan Usecase Diagram |  |  | √ |  |  |
| 3. | Pembuatan model sistem |  |  | √ | √ | √ |
| 4. | Pembuatan login/signup |  | √ | √ | √ | √ |
| 5. | Pembuatan frontend user |  | √ | √ | √ | √ |

**Pembagian Tugas**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | Tugas |
| Ardi Sinduwinarta | Frontend |
| Ira Adellya Lestari | Backend (Admin) |
| Juan Joshua | Backend (User) |